Fejlesztési modellek

- tipikus QA munkák – funkcionalitás, automatizálás, felhő, teljesítmény, hozzáférés, mobil, biztonság, menedzser, ellenőr stb.

- első bug – molylepke a számítógép hardverében hibát okozott, csatolták a jelentéshez az állatot

- vízesés modell

  - mindent korán meg kell határozni

  - folyamatos keringés ellenőrzése

  - nehéz visszajelzést adni

  - alig támogatott az ismétlés

  - nem reagens a változásokra

  - ma is velünk van

- növekvő/ismétlődő modellek (általánosan)

- részekre darabol

- általában egyenlő hosszúságú szakaszok

- elsősorban alapként szolgál, további szakaszokat hoz létre

- korai közzététel

- támogatja a korai és dinamikus visszajelzéseket

- költség (kezdeti kontra teljes)

- prototípus, RAD, RUP, gyors

- Agile Manifesto (agilis módszertan)

- feltárunk egy jobb módot a szoftverfejlesztéshez segítve másokat, a következő értékek következnek:

  - egyén és a személyes kommunikáció fontosabb, mint a folyamatok és eszközök

  - működő szoftver fontosabb, mint a dokumentáció

  - ügyféllel történő együttműködés fontosabb, mint a szerződéses egyeztetés

  - a változásokra történő reagálás fontosabb, mint a tervek merev követése

- SCRUM módszer áttekintés

- eszközök

- termék/sprint backlog (termék/sprint teendőlista)

- termék/sprint Burn Down Chart (burn down chart = napi eredménykimutatás)

- napi SCRUM találkozó

- mit teljesítettél tegnap? / min dolgozol ma? / milyen akadályok vannak?

- sprint áttekintése

- sprint visszatekintő találkozó

- Time Boxing (időkorlátozás)

- becslés fontossága

  - miért? – mindig becsülünk az életben, hogy döntéseket hozzunk több opció közül

  - ki? – egyedül / csoportosan (emberek, szakértők, másik fél)

  - nehézségek:

- nehéz megbecsülni az ismeretlent / nem kell mindent megbecsülni

- nem könnyű pesszimistának lenni / rossz ember csinálja a becsléseket

- menedzserek úgy gondolnak rá, mint a szentírásra

- túl sok terv támaszkodik becslésekre

- az emberek nem univerzálisak

- a változtatások /hibák gyakran nincsenek újra becsülve

- becslési idő fel van használva / projekt teljes szerkezete túl későn derül ki

- népszerű becslési technikák

- póker tervezés

- három barát/ triász

- póló méretek

  - relatív becslési technika / dinamikusabb megközelítések

  - amerikai pólóméretezésen alapul: <XS = feladat, >XL = képzelt dolog

  - megmagyarázza a következő kérdéseket:

    - tervezéssel kapcsolatban pl. meg kell tanulnunk új dolgokat?

    - kódolással kapcsolatban pl. van bármilyen kész osztályunk az adott kódhoz?

    - teszteléssel kapcsolatos pl. szükséges bármilyen speciális beállítás a teszteléshez?

  - választott póló méret  meg kell vitatniuk és át kell alakítaniuk a feladatot.

  - legkisebb és legnagyobb póló méretet választóknak meg kellene magyarázniuk miért az adott méretet választották

- három pontos / PERT

  - PERT: Program Evaluation and Review Technique

  - 3 dolgot biztosít: pesszimizmus (b) / realizmus (m) / optimizmus (a)

  - előnyök

    - növeli a pontosságot

    - kockázatokat hamar figyelembe veszi / hamar előjönnek

  - kettős háromszög elosztás

    - E = (a + 4m + b) / 6

    - SD = (b − a) / 6

  - háromszög elosztás: E = (a + m + b) / 3

  - pesszimista és optimista becslés

- pesszimizmus (p) / optimizmus (o)

- m = (p + o) / 2  c = 0.2 * m  f = m + c

Agilis eszközök

- nem hagyományos módú szoftverépítés

- jellemzők:

  - alacsony szintű formaság (kevesebb eljárás, dokumentálás)

  - hatékonyabb erőforrás-felhasználás

  - a felhasználókra és változásokra összpontosít

  - gyors fejlesztés és visszajelzés

- vevői elégedettség

- az átfogó életciklus többszörös ismétlődésből áll a sorozatban

- minden ismétlődés egy önálló mini projekt, amik olyan tevékenységekből állnak, mint például a követelmények elemzése, tervezés, programozás és tesztelés

- a rendszer fokozatosan növekszik

- Definition of Ready (DoR) – ezeknek a követelményeknek kell megjelennie a termék teendőlistáján, hogy elkezdődhessen a sprint

- Definition of Done (DoD) – ellenőrzőlista, ami segítségével látni lehet, hogy a követelmény teljesült-e

- követelménykezelés

  - követelmények dokumentálásának, elemzésének, nyomon követésének, prioritásainak meghatározásának és megegyezésének folyamata  változások ellenőrzése, érintett felekkel való kommunikáció

  - követelmény – az a képesség, amelynek a projekt eredményének meg kell felelnie

  - ellenőrzési nyomvonala az eszközök bevonásával hatékonyabban történik

- együttműködési eszközök

  - lehetnek nem technológiai jellegűek / szoftveres eszközök / alkalmazások

  - együttműködési eszközök

  - kommunikációs: e-mail, VOIP, videókonferenciák stb.

  - dokumentációs: Sharepoint, Confluence stb.

- CI – folyamatos integráció

  - több közreműködőtől származó kódváltozások egyetlen szoftverprojektbe történő integrálásának automatizálása

  - automatikus eszközökből áll, amelyek az integráció előtt megerősítik az új kód helyességét

  - forráskód-verzió-vezérlő rendszer; kiegészítik más ellenőrzésekkel is, pl. automatizált kódminőség-tesztek, szintaxisstílus-áttekintő eszközök stb.

Atlassian Jira

- terv – felhasználói történetek, kérdéseket, sprintek tervezése, feladatok megosztása

- nyomon követés – csapata munkájának priorizálása, megvitatása teljes összefüggésben

- kiadás – rendelkezésére álló információk mindig naprakészek

- jelentés – csapat teljesítményének javítása vizuális adatok alapján

- kulcselemek

- Tickets / kiadások: a „kiadás” bármilyen típusú vagy méretű munkadarabra vonatkozik, amelyet a létrehozástól a befejezésig követnek

- EPIC – egy nagyobb egység pl. kezdőlap

- User Story – egy részt ír le pl. fejléc

- Task / feladat – egy végrehajtandó tevékenységet ír le, kisebb, mint a User Story és saját hatóköre van

- Defect / Issue / Bug – egy hibát ír le részletesen

- Sub-task / részfeladat – egy feladat, ami része a fő kiadásnak

- projektek

- kérdések gyűjteménye, amelyeket a cél vagy a kontextus tart össze

- szoftver fejlesztő projekt / marketing kampány / ügyfélszolgálat szisztéma / szabadság igénylési rendszer / weboldaljavító rendszer

- minden probléma tartozik egy projekthez  minden projektnek van neve (pl. weboldal problémák) és kulcsa (pl. WEB)  ez a kulcs lesz az első része az összes többi projektbeli kulcsnak pl. WEB-101, WEB-102

- státuszok

  - előrehaladás jelzésére különböző állapotok használhatók (pl. To Do, InProgress, Open, Closed, ReOpened, Resolved)

  - állásfoglalások és prioritások: leírja a probléma előrehaladását (pl. Fixed, Won't Fix, Duplicate, Incomplete, Cannot Reproduce, Done)

  - kérdés prioritásainak beállítása (critical, major, minor, blocker, trivial)

- munkafolyamatok

  - a szekvenciális út ábrázolása az adott kérdésekkel a létrehozástól a befejezésig

- Velocity / sebesség

  - átlagos munkamennyiség, amelyet egy scrum-csapat egy sprint alatt elkészít

  - minél több iteráció van, annál pontosabb az előrejelzés

  - új csapatok várhatóan növelik a sebességet, mert a csapat optimalizálja a kapcsolatokat és a munkafolyamatot

- Sprint Burndown / Burnup

  - követi a munka befejezését a sprint során

  - Epic and Release Burndown

    - nyomon követik a fejlesztés haladását egy nagyobb munkánál, irányítják a fejlesztést mind a scrum, mind a kanban csapatok számára

    - fontos nyomon követni minden egyes sprint, epic és a verziók előrehaladását

Követelmények tervezésének alapja

- követelmények tervezésének oka

  - javult a követelmények közlése

  - hibák 60%-a a követelmények tervezési szakaszából származik

  - ha rossz / hiányzik: programozás során 20x drágább / átvételi vizsgálat során 100x

  - követelmények elmulasztásának okai: magától értetődő, nem kell kifejezetten érteni

- követelmény – egy állapot / képesség dokumentálása a lentiek szerint; olyan feltétel vagy képesség:

  - amelyre a felhasználónak szüksége van egy probléma megoldásához vagy egy cél eléréséhez

  - amelyet teljesítenie kell a rendszernek, vagy rendszerösszetevő a szerződéses előírások, vagy egyéb formálisan előírt dokumentumok teljesítéséhez.

- típusok

  - funkcionális: a működés eredményére vonatkozik, a rendszer valamely funkciójának biztosítani kell

  - minőségi (nem funkcionális): olyan minőségi aggályokkal foglalkozik, amelyekre a funkcionális követelmények nem terjednek ki (pl. teljesítmény, elérhetőség, megbízhatóság, méretezhetőség, hordozhatóság)

  - megszorítások: korlátozza a megoldási területet, hogy mi szükséges az adott funkcionális és minőségi követelmények teljesítéséhez (pl. határidő, csak web alapú megoldások)

- tervezésének meghatározása

  - követelmények meghatározásának és kezelésének szisztematikus és fegyelmezett megközelítése a következő célokkal:

    - vonatkozó követelmények ismerete, az érdekelt felek közötti egyezség elérése ezekről a követelményekről, az adott szabványok szerinti dokumentálása és rendszeres kezelése

    - követelmények meghatározása és kezelése annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjen egy olyan rendszer létrehozásának kockázata, amely nem felel meg az érdekeltek kívánságainak és igényeinek

- tervezés 4 alaptevékenysége: közzététel, dokumentáció, érvényesítés és egyezkedés, vezetés

- követelménymérnök: analitikus gondolkodás, együttérzés, kommunikációs / konfliktuskezelési / moderációs, készség, önbizalom, rábeszélő képesség

- kommunikáció: közös nyelv (természetes, UML)

- követelmények összegzése

  - probléma felállítása – leírja a felhasználó problémáját / megoldását a problémának

  - felhasználói sztori

    - leírja a felhasználók tevékenységét

    - leírja a végfelhasználót, amely egy domain szintű folyamaton megy keresztül, hogy elérjen valamilyen értékes eredményt

    - nem írja le a számítógépes programot

    - sztorikat finomítani kell

- követelmények tisztázása / követelményforrások

  - az érintettek: emberek, szervezetek (pl. felhasználók, üzemeltetők, fejlesztők, építészek, vásárlók)

  - dokumentumok: jogi dokumentumok, szabványok, hibajelentések

  - működő rendszerek: régi, vagy korábbi rendszerek, versenyző rendszerek

  - Kano Modell:

- elégedetlenségek: tulajdonságok, amelyek egyértelműek és teljes mértékben figyelembe vehetőek

- elégedettségek: kifejezetten megkövetelt rendszertulajdonságok

- elragadtatás: a rendszer tulajdonságai, amelyeket az érintettek nem ismernek, vagy várnak el és csak a rendszer használata során fedeznek fel

  - közzétételi technikák

    - felmérési technikák: pontos, de időigényes; interjúk, kérdőívek

    - kreativitási technikák: néha nem elég pontos; ötletgyűjtés, hat gondolkodó kalap, analógia

    - dokumentum-központú technikák: más technikákkal kell kombinálni, megfelelő régebbi rendszerekhez; rendszerrégészet, perspektíván alapuló olvasás, újra felhasználás

    - megfigyelési technikák - megmutatja, hogy „amilyen van” az inkább „milyen legyen”

- nem alkalmas új folyamat kifejlesztésére

- terepi megfigyelés, tanulóképzés

    - támogatási technikák – fenti technikák kiegészítése; elme feltérképezése, műhelyek, audio-és videó felvételek, gondozás modellezés használata, prototípusok

- dokumentációs követelmények

  - szempontok: adatok, működés, magatartás

- természetes nyelv alapú dokumentáció

- koncepcionális modellezési nyelv alapú dokumentáció

  - használati eset diagramot

  - osztály diagram

  - tevékenységi diagram

  - ábra diagram

- Natural Language, Transformational Processes

  - normalizáció

  - főnevek referenciaindex nélkül: hiányosan megadott főnevek

  - univerzális kvantifikátorok: a megadott viselkedés vagy tulajdonság nem vonatkozik minden objektumra

  - hiányosan meghatározott feltételek

  - hiányosan megadott folyamatigék: a folyamat eseménnyé alakul

- példák folyamatigékre: Print, Save, Calculate, Transmit

- minőségi kritériumok: egyeztetett, félreérthetetlen, szükséges, következetes, igazolható, megvalósítható, nyomon követhető, teljes, érhető

- tartalom: bevezetés, általános információk, követelmények, függelék, index

- követelménydokumentációk használata: Planning, Architectural Design, Implementation, Test, Change Management, System Usage and Maintenance, Contract Management

A szoftver architektúra alapjai

- architektúra

  - személyt leíró

  - az építészek dolgokat terveznek (komplett rendszereket)

    - minden részlet nélkül (kivitelezés végrehajtása), a hangsúly a struktúrán van

- egész rendszereket, szerkezeteket írnak le egy cél érdekében szoftverek segítségével

- a hatékony architektúrák tükrözik az ügyfél és a domain / üzleti vállalkozás igényeit

  - számítógépes rendszerek megoldják a való világ problémáit

  - leghatékonyabb architektúrák tükrözik a valós világ szerkezetét

- soha ne az implementálással kezdjünk, mint például: program nyelv, adatbázis szerver

- kezdjünk a felhasználói problémával  keressük meg a legjobb megoldást

- implementálási technológia az utolsó lépés

- hagyományos (vízesés szerkezetű)

- tökéletes disegn-t ölel fel

- hónapok / évek előzetes tervezéssel

- hátrányok:

  - nagy és összetett design: kód tervezés után, nem ragadja meg a felhasználók valódi igényeit, nem teszi lehetővé a tanulást

  - a rugalmasság hiánya: fájdalmas bürokratikus folyamatok, nem követi a design-t, véletlenszerű improvizáció

  - lassú fejlesztési folyamat: centralizált építészi döntések

- modern (agilis)

- nagyon apró dolgokat épít  folyamatosan megszabadul tőlük  visszajelzések alapján fejlődik

- a növekvő design-t részesíti előnyben

- kísérletezés szándéka: ha nem biztos, futtassunk kísérletet  ha sikeres fogadjuk el / ha sikertelen, töröljük a kódot és az architektúrát

- újra tervezés olcsóbb, mint folytatni a sikertelen kódot

- csapat része az oktatás, a coaching és a koordináció

- Conway törvénye – változtassuk meg a szervezet felépítését, hogy szinkronban legyen az agilis módszerekkel

  - többfunkciós csapatok: minden készséggel rendelkeznek, saját teljes függőleges részt kapnak a rendszerről

  - áttérés agilis-barát rendszerre: lehetővé teszi a csapat számára, hogy gyorsabban dolgozzanak

- Incremental vagy Big Up – Front Design

- Domain-Driven Design - a kód szerkezetének meg kell egyeznie a probléma domain szerkezetével

- DDD-alapú rendszerek ritkán N-rétegű rendszerek, mivel a rétegek technikai jellegűek (nem modellezi a domain egyik részét sem)

- egyedi architektúrák egyedi problémák megoldására

- modulok az üzletet tükrözik

- alrendszerek teljesen eltérő megvalósítási technológiákat alkalmazhatnak

- kontextus modellezi a természetes megosztottságot

  - a kommunikáció arra a munkára összpontosít, amely az adott környezetben történik

  - a BUFD-ben megpróbáljuk felállítani az univerzális modellt

Architektúrák

- monolith – a teljes program egy nagy, végrehajtandó egység

  - több száz vagy ezer sornyi forráskóddal van meghatározva

  - a legtöbbje n-rétegű applikáció

  - függőleges és vízszintes megosztás

  - erősségei: homogén szerkezet

  - gyengeségei

    - a homogén szerkezet

    - senki sem érti a teljes programot

    - hosszú tesztelési és telepítési folyamat

    - agilitás szinte lehetetlen

- microkernel (plugin) architektúrák - a rendszer alapvető képességeit beépítse egyetlen önálló futtatható fájlba (kernel)

  - első megvalósítása egy operációs rendszer volt

  - erősségei

    - elszigetelés megakadályozza a big ball-of-mud függőségeket

    - pluginok kicsik, és könnyen írhatók, a hiba kereshető és karbantartható

  - gyengeségei

    - kernel API-jai kényesek

    - API-k igénylik a pluginok újraírását

    - kernelben lévő problémák leronthatják a rendszert

    - plugin-ok közvetetten kapcsolódnak a kernelen keresztül

- üzenet alapú architektúrák

  - az elemek közötti kommunikációs utak formalizálása és elkülönítése

  - megkönnyíti a hálózati kommunikációval kapcsolatos problémákat

  - egységes rendszerbe kovácsolja a nem együttműködően tervezett dolgokat

  - a kommunikáció folyamatát egy közös üzenetbusz vezérli

  - publikus/előfizetői modell

  - erősségei

    - karbantarthatóbb, mint a monolith

    - megoldja a függőségi problémákat a kernelekben

  - gyengeségei

    - rendkívül összetett rendszert irányít

    - lassú és időigényes lehet

    - üzeneteket lemezeken kell tárolni, replikálni, biztonsági másolatot készíteni

- microservice és miniservices

  - a nagy rendszer egy nagyon kicsi független szolgáltatásból álló felhő rendszerből áll, annak érdekében, hogy a nagyobb munkákat együttműködve elvégezzék

  - támogatja az elosztott telepítést és az összetett valós idejű interakciókat

  - fő követelményei: kicsi (pár száz sor) / függetlenül telepíthető / teljesen autonóm / elrejti a végrehajtás részleteit / megosztott / nagyon megfigyelhető / üzleti koncepciók köré van modellezve

  - erősségei

    - független szolgáltatások

    - a változások nem befolyásolják a rendszer többi részét

    - a változások gyorsan bekövetkezhetnek

  - gyengeségei

    - komplexitás a design és a futás ideje között

    - a hálózat lassú az alternatívákhoz képest

- REST - reprezentációs állapot átvitel

  - webszolgáltatások tervezése

  - HTTP-n használják JSON payload-dal

  - könnyű alternatívája a SOUP webszolgáltatásoknak

  - things vs. actions & nouns vs. verbs

  - API webszolgáltatás: REST korlátozások betartása

  - meghatározza az architektúra korlátozások halmazát

    - kliens-szerver architektúra

    - nincs állapota

    - cache

    - egységes felület

    - réteges rendszer

    - igény szerinti kód (választható)

  - HTTP alapú

    - alapszintű URI-n keresztül elérhető (http://localhost:8080/message/1)

    - biztosítja az Internet Media Type (JSON, XML, image stb.)

    - standard HTTP módszereket hajt végre (CRUD: POST, GET, PUT, DELETE)

UML – Unified Modeling Language

- UML = modellező nyelv, ami rendszerek modelljeinek vizuális dokumentálását teszi lehetővé

- modell = egy “eredeti” leképezése, mely alapján könnyebben, olcsóbban, gyorsabban vagy egyáltalán korábban tehetők előrejelzések az eredetiről

- metamodell = a modell modellje (UML metamodellje egy olyan modell, amely teljes egészében modellezi önmagát)

- MOF (Meta Object Facility) = nyílt és platformfüggetlen metaadat kezelő keretrendszert és kapcsolódó metaadat szolgáltatásokat biztosít, melyek lehetővé teszik modell-és metaadat vezérelt rendszerek fejlesztését és együttműködését

- diagramok

  - szerkezeti

    - csomag diagram – rendszer eleminek logikai csoportokba való osztása

    - komponens diagram – szolgáltatás halmaz

    - objektum diagram

    - osztálydiagramok – modellben szereplő osztályok és osztályok közötti kölcsönhatások leírása

      - elemzési / tervezési / megvalósítási

      - (absztrakt / aktív) osztály

      - interfész

      - irányított kapcsolatok: kompozíció / aggregáció

      - irányítatlan kapcsolatok: generalizáció / implementáció / realizáció

      - láthatóság: nyilvános (+) / privát (-) / védett (#) / csomagszintű (~)

    - összetett struktúra diagram

    - profildiagram

    - telepítési diagram

  - viselkedési

    - aktivitás diagram – üzleti folyamatok, „belső logika” reprezentációja

      - tevékenység

      - beérkezési / küldési esemény

      - csomópontok: esetválasztó / ciklusszervező / elágaztató / szinkronizációs / egyesítő

      - tevékenység él

      - folyamvég

      - kezdő / végállapot

    - állapotgép diagram – egy osztály objektumainak az életciklusuk alatt felvehető lehetséges állapotait és az állapotok közötti lehetséges átmenetek

      - (összetett / al) állapot

      - kezdő / végállapot

      - csúcsok: elágaztató / szinkronizációs / szétválasztó / összefuttató

    - használati eset diagram – rendszerrel interakcióba lépő szereplők azonosítása

      - cselekvő

      - használati eset

      - magába foglalás / kiterjesztés (kiterjesztési pont)

    - kölcsönhatás diagram

      - időzítési diagram

      - kommunikációs diagram

      - kölcsönhatás áttekintő diagram

      - szekvencia diagram – objektumok egymás közti üzenetváltásai

- általános grafikus jelölő elemek

  - megjegyzés: szamárfüles téglalap

  - megszorítás: szamárfüles téglalap, tetszőleges nyelv / OCL

  - csomag

  - sztereotípia: <<>> név fölött vagy előtt